宿迁市建设局文件

宿建发〔2008〕200号

关于印发《宿迁市市政公用工程安全文明施工措施费现场考评实施细则》的通知

各县（区）建设局，苏宿工业园区、宿迁经济开发区、市湖滨新城开发区建设局，各有关单位：

现将《宿迁市市政公用工程安全文明施工措施费现场考评实施细则》印发给你们，希遵照执行。

特此通知。

二○○八年八月七日

主题词：城乡建设  市政  措施费△  实施细则

宿迁市建设局办公室            2008年8月7日印发

共印40份

宿迁市市政公用工程安全文明施工

措施费现场考评实施细则

为进一步加强我市市政公用工程安全文明施工管理，改善施工人员的生活环境和作业条件，保证现场安全文明施工措施费落实到位和专款专用，根据《江苏省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》（苏建价[2005]349号）精神，结合我市市政公用工程实际，制定本细则。

一、宿迁市建设工程造价管理处（以下简称市造价处）会同宿迁市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安站）共同负责宿城区、苏宿工业园区、宿迁经济开发区、湖滨新城开发区范围内市政公用工程安全文明施工措施费现场考评工作。

二、现场安全文明施工措施费为不可竞争费，实行专款专用。在编制标底、投标报价时，现场安全文明施工措施费中的基本费、现场考评费按照苏建价（2005）349号文件规定费率计取，奖励费按照招标文件明确的创建目标相应计取。创建目标分为“不创建省、市级文明工地”、“创建省级文明工地”、“创建市级文明工地”三种形式。

招标投标管理机构在办理招标文件备案时，应当检查招标文件中关于现场安全文明施工措施费计取的规定是否符合上述要求，如有不符合上述规定的，应当责令招标人限期改正；逾期未改正的，对招标文件不予备案。

三、在市政工程完成主体工程量约50%时，由施工单位提出书面申请并填写《市政公用工程安全文明施工措施费现场考评申请表》（附件1），报送市造价处和市质安站，准备现场考评。现场考评工作由市造价处、市质安站和工程监理等单位人员组成考评组，根据《市政公用工程现场安全文明施工措施费考评标准表》（附件2）现场核查打分。考评组根据施工单位的申请在15个工作日内完成现场考评打分。

四、现场安全文明施工措施费实行动态管理。工程竣工后由市质安站对整个工程现场管理情况进行综合评价，填写《市政公用工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表》（附件3），市造价处将根据考评组现场考评分和市质安站对施工过程综合评价等有关资料计算最终考评费率，并填写《市政公用工程现场安全文明施工措施费测定表》（附件4）。

五、工程竣工后，施工单位持《市政公用工程现场安全文明施工措施费测定表》、《市政公用工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表》、施工合同、文明工地获奖文件及证书、工程竣工验收证明、现场安全文明施工措施项目费用清单等考核文件，以及《宿迁市建筑工程发承包计价手册》到市造价处办理核定手续。

六、办理工程竣工结算审核（审计）时，工程造价咨询单位、审计部门应按照《宿迁市建设工程发承包计价手册》中核定的现场安全文明施工措施费率计取。

未经核定的工程，不得计取现场考评费、奖励费。

七、建设单位在申请领取建筑工程施工许可证时，应在施工合同中约定现场安全文明施工措施费用的支付计划；开工前安全备案时需将该费用的支付计划一并提交给建设行政主管部门。未提交的，建设行政主管部门不予核发施工许可证。

八、任何单位或个人不得任意减免、缓支现场安全文明施工措施费。

九、沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区市政公用工程安全文明施工措施费现场考评实施细则可参照本细则执行，无考核机构的由市建设局组织考核。

十、本细则自签发之日起执行。

十一、本细则由宿迁市建设工程造价管理处负责解释。

附件：1、市政公用工程安全文明施工措施费现场考评申请表

2、市政公用工程现场安全文明施工措施费考评标准表

3、市政公用工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表

4、市政公用工程现场安全文明施工措施费测定表

附件1：

市政公用工程安全文明施工措施费现场考评申请表

：

我单位施工的                    工程项目，现已完成合同工程量的     %，特申请对该项目进行现场考评。

申请单位（章）：

年  月  日

工程概况：

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 内 容 | 道路工程 □ |  | 结构层厚度（cm） |  |  |  |  |  |  | 长度（m）/宽度（m） |  |  |  |
|  | 桥梁工程 □ |  | 单跨长度（m） |  |  |  |  |  |  | 桥梁总长（m） |  |  |  |
|  | 排水工程 □ |  | 雨水管直径（mm） |  |  |  |  |  |  | 污水管直径（mmm） |  |  |  |
|  | 水工构筑物 □ |  | 设计处理能力（万吨/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防洪堤挡土墙 □ |  | 实浇（砌）体积（m3） |  |  |  |  |  |  | 高度（m） |  |  |  |
|  | 给水工程 □ |  | 主管直径（mm） |  |  |  |  |  |  | 长度（m） |  |  |  |
|  | 燃气工程 □ |  | 主管直径（mm） |  |  |  |  |  |  | 长度（m） |  |  |  |
| 工程合同价 |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 施工许可证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 总 监 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式叁份，市造价处、市质安站及监理单位各壹份。

附件2：

市政公用工程现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 | 检查内容 | 标准 得分 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场主要出入口应设置醒目规范的“一图五牌” | 10分 |  |
| 2 | 建成区范围内道路施工现场周边应设置规范的深塑金属板材等硬性材料围护，或其它经业主认可的硬性围护，高度≮1.8米；郊区或建成区以外的道路施工现场不需要设置高度≮1.8米围护的施工段，应设置必要规范的隔离措施；养护维修工程应设置可移动围护； | 15分 |  |
| 3 | 施工范围内应设置夜间照明和各类规范的警示标志，并有专人维护交通； | 10分 |  |
| 4 | 围护设施应平稳、美观，各类标志牌应摆放规定位置，设施损坏应及时更换并定期清洗； | 10分 |  |
| 5 | 施工场地便道硬化平整，道路通畅； | 10分 |  |
| 6 | 各类材料、机具设备按总平面布置堆放整齐； | 5分 |  |
| 7 | 有完善的排水设施，设置连续、通畅的排水、沉淀设施，有组织排水； | 5分 |  |
| 8 | 施工现场有明显的防火宣传标牌，设置消防设施，并完好备用； | 3分 |  |
| 9 | 有切实可行的施工不扰民措施，有向居民、行人告知的招呼牌； | 5分 |  |
| 10 | 项目较大的施工现场应设置临时水冲式厕所，并有专人打扫； | 2分 |  |
| 11 | 项目部、办公用房等，应保持通风卫生，整洁有序； | 5分 |  |
| 12 | 建筑垃圾及时清理外运，保证施工现场的整洁； | 10分 |  |
| 13 | 运输车辆干净整洁，并密封或覆盖，不得抛洒滴漏； | 5分 |  |
| 14 | 采取有效措施做好防尘、防噪音措施，不扰民； | 5分 |  |
| 15 | 合计 | 100分 |  |

考评人员（签字）：                  项目经理（签字）：

附件3：

市政公用工程项目竣工质量安全文明

管理综合评价表

：

由你单位施工的                        工程项目已竣工，现将该工程项目施工质量安全文明情况评定如下：

1、施工质量安全情况：

1﹚受过有关部门通报批评□	﹙2﹚发生重大质量安全事故□

2、创建文明工地情况：

3、工程安全文明施工综合评价结果：

好□        较好□        一般□          差□

考评人员：

市建设工程质量安全监督站（章）：

年   月   日

抄送：市造价处

附件4：

市政公用工程现场安全文明施工措施费测定表

编号：

| 建设单位 |  |  | 工程项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 电话 |  |
| 工程内容 |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |
| 工程类别 |  |  | 工程合同价 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |
| 现场安全文明施工措施费费率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程基本费率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考评情况及考评费率（%） | 考评时间 |  |  | 重新考评时间 |  |  |  |
|  | 考评单位 |  |  | 考评得分 |  |  | 重新考评得分 |
|  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 考评前后市政、质安部门对安全文明管理评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场考评费率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 奖励费（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总费率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价管理部门测定意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式叁份，市造价处、建设单位、施工单位各壹份。